รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ของเทศบาลตำบลบางเก่า

อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบเดือนตุลาคม 2561

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

เทศบาลตำบลบางเก่าได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (3) การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลบางเก่าที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาในปี 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 –30 กันยายน  2561) ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางเก่าสามารถประเมินตนเองได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า

ตุลาคม  2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559  ซึ่งต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

สำหรับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางเก่าตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561เทศบาลตำบลบางเก่าได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่และน่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้  7  ด้านได้แก่

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมเศรษฐกิจ		    พอเพียงและการท่องเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการได้สำรวจข้อมูล แบ่งออกเป็น 2ส่วน 	ได้แก่

1. การสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ ทต. บางเก่าตามแผนพัฒนา

2. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

1. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลบางเก่า

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561–2564) มีโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 422โครงการงบประมาณจำนวน181,536,910บาทโดยในปี2561มีโครงการรวมทั้งสิ้น 105โครงการจำนวนงบประมาณ50,051,000บาท เทศบาลตำบลบางเก่าได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จำนวน 40,000,000บาทการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครบทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 91โครงการงบประมาณจำนวน 24,434,066บาท แยกเป็นเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลบางเก่า              จำนวน18,543,200บาทงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 4,110,000บาทและงบประมาณของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรีจำนวน 737,00บาทรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561     จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 19,680,000 บาท  ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 18 โครงการ จำนวน 11, 585, 000 บาท

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 37 โครงการ งบประมาณจำนวน 9,656,000 บาท  ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณจำนวน 9,275,000 บาท

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 612,200 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณจำนวน 297,000 บาท

1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 23,000 บาท  (ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  จำนวน 3,000 บาท

1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 130,000 บาท (ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ จำนวน 60,000 บาท

1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 315,000 บาท  (ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท

1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ทั้งหมด 19 โครงการ งบประมาณ 19,735,000 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ จำนวน 3,235,000 บาท

2. ผลการประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลบางเก่าการประเมินผล

2.1ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จำนวน 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  16 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 งบประมาณทั้งหมดตามแผน จำนวน 19,680,000บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 9,524,762.82 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.40 ผลของการดำเนินการประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรมากยิ่งขึ้น

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561จำนวน 37 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  25 โครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.57งบประมาณทั้งหมดตามแผนจำนวน 9,656,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 8,243,731.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.37 ผลการดำเนินการ เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเก่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเก่าได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการรัฐทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จำนวน 8 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 612,200 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 86,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.06ผลการดำเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 23,000 บาท ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.04ผลการดำเนินการ นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางเก่ามากขึ้น

2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 130,000 บาท ดำเนินการแล้ว 2 โครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.46ผลการดำเนินการ ประชาชนได้รู้จักคัดแยกขยะ

2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.82 งบประมาณตามแผนพัฒนาจำนวน 250,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 55,100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.49 ผลการดำเนินงานเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมตามประเพณี และสามารถเผยแพร่ให้ลูกหลานได้สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป

2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.63 งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 19,735,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,668,239 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.45  ผลของการดำเนินงานการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อราชการ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการได้ทั่วถึงและรวดเร็ว

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการ จำนวน105 โครงการ งบประมาณ 50,051,000 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 66  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.86 ของโครงการตามแผนพัฒนาปี 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน  14,757,933.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.48 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561

3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณ

2. ปัญหาข้อจำกัดด้านอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย

3. ปัญหาด้านการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานล่าช้า

4. ปัญหาด้านการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแล้วแต่ไม่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณ หรือดำเนินการได้

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก	หน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจตามโครงการ

2. เห็นควรประสานหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจและพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

3. เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบางเก่า บรรลุตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เห็นควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

4. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตรวจสอบโครงการว่าอยู่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะหากกำหนดโครงการขึ้นมาแล้วจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก่อนบรรจุ	เข้าแผนพัฒนาของเทศบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลตำบลบางเก่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลบางเก่า

ตุลาคม 2561

คำขวัญตำบลบางเก่า

หลวงพ่อสุขคู่บ้าน	ขับขานเพลงโนเน

ชาวเลประมง		หาดองค์นเรศวร

ลอยอวนกุ้งปลา		เกาะท่าไทรงาม

# เลิศล้ำประเพณี		ของดีตำบลเรา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางเก่าเป็นตำบลติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกล่าวคือ “ ตำบลบางเก่ารวมตัวกันเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมชื่อบ้านสมอเกา เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในยุคนั้นได้พบสมอเรือเก่าแก่ สันนิษฐานกันว่ามีเรือสำเภาของชาวต่างชาติมาทำการค้ากับกรุงศรีอยุธยา เมื่อประสบลมพายุ ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกว่า ลมสลาตันทำให้เรือสำเภาถูกลมสลาตันพัดพาอย่างแรงจนต้องทอดสมอเพื่อไม่ให้เรือนั้นไหลไปตามลม แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดการกระทำของแรงลมสลาตันดังกล่าวได้ ลมได้พัดพาเรือไปตามกระแสลม สมอที่ทอดไว้ ได้เกาพื้นทะเลไปเรื่อย ๆ (คำว่าเกา  เป็นลักษณะของสมอที่ทอดแล้ว ไม่สามารถทำให้เรือหยุดอยู่กับที่ได้ จึงเกาหรือครูดพื้นทะเลไปตามกระแสลม)  จนกระทั่งไปติดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อตำบลว่า  สมอเกา  และกร่อนคำกันมาเป็น  สมอเก่าและเป็น  บางเก่า ในที่สุด”

ในทางประวัติศาสตร์  ตำบลบางเก่าเป็นสถานที่หนึ่ง ที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพผ่านภายหลังกลับจากการไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งข้อต่อกรุงศรีต่ออยุธยานั่นคือ เมืองทวายและเมืองตะนาวศรี  ( ปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่า ) ครั้นเสด็จกรีฑาทัพกลับ  ได้ผ่านตำบลบางเก่า ซึ่งมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ จึงหยุดทัพให้ไพร่พลทหารได้ชะล้างอานม้า ดาบ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเหตุการณ์นี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า  “ชะล้างอานม้า” ต่อมากร่อนคำเป็น  ชะอาน  ซึ่งบ้านบ้านเมืองนี้ได้เรียกว่าเมืองชะอานมาระยะหนึ่ง กระทั่งกร่อนเป็นคำว่า ชะอำจนทุกวันนี้  สำหรับชายหาดทะเลบางเก่า ได้มีการขนานนามเรียกชื่อหนึ่งว่าหาดองค์นเรศวร  อีกด้วย

ตำบลบางเก่ายกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่๑๘มีนาคม๒๕๓๙และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นเทศบาลตำบลบางเก่า เมื่อวันที่31สิงหาคมพ.ศ.2555แบ่งการปกครองเป็น๙หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด๑๕,๐๓๑.๒๕ไร่ หรือประมาณ ๒๔.๐๕ตารางกิโลเมตร ประชากร  4,233 คน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  ปัจจุบันจัดเป็นเทศบาลสามัญ  มีรายได้ประมาณ  40  ล้านบาท

สภาพทั่วไป

พิกัดที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า

ทิศเหนือ                  E   ๑๐๐.๐๐๔๕๐  ํ         N  ๑๒.๘๖๘๕๙ ํ

ทิศตะวันออก            E    ๑๐๐.๐๐๔๔๙ ํ          N  ๑๒.๘๖๘๓๙ ํ

ทิศตะวันตก              E   ๑๐๐.๐๐๔๓๑ ํ           N  ๑๒.๘๖๘๔๐ ํ

ทิศใต้                      E   ๑๐๐.๐๐๔๔๔ ํ           N  ๑๒.๘๖๘๒๘ ํ

ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ 		จดตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ

ทิศใต้			จดเทศบาลเมืองชะอำ

ทิศตะวันออก		จดทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันตก		จดตำบลหนองศาลา   เทศบาลตำบลนายาง  อำเภอชะอำ

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำ ประมาณ ๑๐กิโลเมตร

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่  และน่าเที่ยว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ  (Mission)

1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

2. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. จัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง

2. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. มีการพัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย

4. มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

6. ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่

ให้มากขึ้น

- การบริหารและการจัดการในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางเก่า

เพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบางเก่า จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน  ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการส่งทุน  พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ		ท่องเที่ยว

5.  ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.  ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1    วัตถุประสงค์

1.1.1  เพื่อพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  มีระบบการวางผังเมืองที่ดี

1.1.2  เพื่อให้ตำบลบางเก่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเครือข่าย

เส้นทางคมนาคม  ครอบคลุม  มีมาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ก่อให้เกิดความประทับใจ

1.1.3  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  สู่ความน่าอยู่น่าเที่ยว  อย่างยั่งยืน

1.2  เป้าหมาย

1.2.1  การเจริญเติบโตของบ้านเมืองเป็นไปอย่างเหมาะสม

1.2.2 ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต้องอพยพ			ย้ายถิ่นฐาน

1.3  แนวทางการพัฒนา

1.3.1  พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาสะพานทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ฯ ล ฯ

1.3.2  พัฒนาแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภค

1.3.3  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงความพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

1.3.4พัฒนาระบบจราจร

1.3.5  จัดหาและวางแผนการจัดพื้นที่สำหรับนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  วัตถุประสงค์

2.1.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2.1.2  เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ  เป็นอนาคตในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.1.3  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้   ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตัว

และครอบครัวและดำรงชีพได้อย่างพอเพียง

2.1.4  เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตลอดจนขยายพื้นที่บริการสาธารณสุข

ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีได้

มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

2.2  เป้าหมาย

2.2.1  ประชาชนมีคุณภาพมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้

2.2.2  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตดี

2.2.3  มีการดูแลจัดการด้านการสาธารณสุขอย่างดี

2.3  แนวทางการพัฒนา

2.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

2.3.2  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

2.3.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสวัสดิภาพ

สังคม

2.3.4  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

2.3.5  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตำบลบางเก่ามีความสงบเรียบร้อย  ปลอดภัย  ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความ

ประทับใจระลึกถึงและกลับมามาท่องเที่ยวอีก

3.2  เป้าหมาย

บ้านเมืองสงบสุข  มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.3  แนวทางการพัฒนา

3.3.1  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3.2  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3.3  ส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและ

การท่องเที่ยว

4.1  วัตถุประสงค์

4.1.1  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  การค้า  การท่องเที่ยว  เป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น

4.1.2  เพื่อช่องทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิด

ความประทับใจ  ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวอีก

4.1.3  เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่คงความสวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวเสริมอื่นให้คนรุ่น

ต่อไปได้มาเยี่ยมชม

4.2  เป้าหมาย

4.2.1  เศรษฐกิจ  การค้าและการท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.2.2  มีนักท่องเที่ยวและชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

4.3  แนวทางการพัฒนา

4.3.1  การขยายการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

4.3.2  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและพัฒนาอย่างยั่นยืน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  วัตถุประสงค์

5.1.1  เพื่อให้ตำบลบางเก่ามีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอากาศบริสุทธิ์

ปราศจากมลพิษ

5.1.2  เพื่อการจัดการควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสม

และคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยาวนาน

5.1.3  เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่นยืน

5.2  เป้าหมาย

5.2.1  อากาศบริสุทธิ์  ปราศจากมลพิษ  น้ำทะเลใสและชายหาดทะเล

5.2.2  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่สืบไป

5.2.3  ประชาชนและนักท่องเที่ยวสุขภาพดี

5.3  แนวทางการพัฒนา

5.3.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดสรรดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและขยะมูลฝอยน้ำเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ

5.3.3  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและความหลากหลายทางชีวภาพ

5.3.4  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบถูกหลักวิชาการ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  วัตถุประสงค์

6.1.1  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ

วัฒนธรรมประเพณี  วีถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1.2  เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปเป็น

มรดกให้คนรุ่นหลังพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

6.2  เป้าหมาย

6.2.1  เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

6.2.2  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดและ

คงอยู่ตลอดไป

6.3  แนวทางการพัฒนา

6.3.1  การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1  วัตถุประสงค์

7.1.1  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลได้รับประโยชน์สูงสุดปราศจาก

เรื่องเรียกร้อง

7.1.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกระดับ

7.1.3  เพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นสูงสุด

7.1.4  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง

เหมาะสม

7.2  เป้าหมาย

7.2.1  การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  กฎหมาย

7.2.2  มีความรับผิดชอบ  โปร่งใส   ตรวจสอบได้  ประชาชนมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ท้องถิ่น

7.2.3  ใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ครบถ้วน

7.2.4  มีเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่ครบถ้วน  ทันสมัย  มีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ครบถ้วน

7.3  แนวทางการพัฒนา

7.3.1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

7.3.2พัฒนาระบบการให้บริการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

7.3.3  พัฒนาระบบติดตามและประมวลผลที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

7.3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.4  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงาน

7.3.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น

7.3.6  ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์

---------------------------------------------------------------------------------------------------

# แบบที่  1การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง     :   แบบที่  1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

| ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเก่า |
| --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 7. มีการรวบรวมและปัญหาที่สำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

# แบบที่  2แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง     :    แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการ		ดำเนินงาน รอบแรก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม2560 ถึง 30 กันยายน 2561

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             เทศบาลตำบลบางเก่า

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(/)  ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม - ธันวาคม )		(/)  ไตรมาสที่  2  ( มกราคม  -  มีนาคม )

(/)  ไตรมาสที่  3  ( เมษายน - มิถุนายน )		(/)   ไตรมาสที่  4  ( กรกฎาคม - กันยายน )

ส่วนที่  2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 19,680,000 | 34 | 39,769,000 | 17 | 17,670,000 | 9 | 7,095,000 | 84 | 84,223,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 37 | 9,641,000 | 39 | 9,838,610 | 33 | 9,461,000 | 33 | 9,461,000 | 141 | 38,401,610 |

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 2 4 | 612,200 23,000 130,000 | 10 2 7 | 2,164,500 23,000 314,000 | 8 3 4 | 1,713,000 1,423,000 1,080,000 | 8 2 3 | 1,713,000 23,000 80,000 | 34 9 18 | 6,202,700 1,492,000 1,604,000 |

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 11 19 | 315,000 19,735,000 | 14 41 | 719,000 23,381,800 | 11 15 | 315,000 2,466,500 | 11 15 | 315,000 2,466,500 | 47 90 | 1,664,000 48,049,800 |
| รวมทั้งสิ้น | 105 | 50,136,200 | 147 | 76,209,910 | 91 | 34,128,500 | 81 | 21,153,500 | 423 | 181,637,110 |

4.  จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว | 24 37 8 2 | 19,680,000 9,641,000 612,200 23,000 | 34 39 10 2 | 39,765,000 9,838,610 2,164,500 23,000 | 17 33 8 3 | 17,670,000 9,461,000 1,713,000 1,423,000 | 9 33 8 2 | 7,095,000 9,461,000 1,713,000 23,000 | 84 141 34 9 | 84,223,000 38,401,610 6,202,700 1,492,000 |

4.  จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด(ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4 11 19 | 130,000 315,000 19,735,000 | 7 14 41 | 314,000 719,000 23,381,800 | 4 11 15 | 1,080,000 315,000 2,466,500 | 3 11 15 | 80,000 315,000 2,466,500 | 18 47 90 | 1,604,000 1,664,000 48,049,800 |
| รวมทั้งสิ้น | 105 | 50,136,200 | 147 | 76,209,910 | 91 | 34,128,500 | 81 | 21,153,500 | 423 | 181,637,110 |

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2561

(ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง  30 กันยายน พ.ศ. 2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา ปี 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16 25 3 1 2 | 66.67 67.57 37.50 50.00 50.00 | - - - - - | - - - - | 8 12 5 1 2 | 33.33 32.43 62.50 50.00 50.00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 24 37 8 2 4 | 100 100 100 100 100 |

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2561(ต่อ)

(ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา ปี 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 9 10 | 81.82 52.63 | - - | - - | 2 9 | 18.18 47.37 | - - | - - | - - | - - | 11 19 | 100 100 |
| รวมทั้งสิ้น | 66 | 62.86 | - | - | 39 | 37.14 | - | - | - | - | 105 | 100 |

6.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4,677,762.82 8,243,731.46 86,100 3,000 24,000 55,100 1,668,239 | 31.77 55.86 0.58 0.02 0.16 0.38 11.30 | - - - - - - - | - - - - - - - | 4,677,762.82 8,243,731.46 86,100 3,000 24,000 55,100 1,668,239 | 31.77 55.86 0.58 0.02 0.16 0.38 11.30 |
| รวม | 14,757933.28 | 100 | - | - | 14,757,933.28 | 100 |

ส่วนที่  3     ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณ

2. ปัญหาข้อจำกัดด้านอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย

3. ปัญหาด้านการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานล่าช้า

4. ปัญหาด้านการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแล้วแต่ไม่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณ   หรือดำเนินการได้

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก	หน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจตามโครงการ

2. เห็นควรประสานหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจและพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

3. เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบางเก่า บรรลุตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เห็นควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

4. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตรวจสอบโครงการว่าอยู่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะหากกำหนดโครงการขึ้นมาแล้วจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก่อนบรรจุ	เข้าแผนพัฒนาของเทศบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลตำบลบางเก่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

แบบที่  3 / 1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

### คำชี้แจง         :  แบบที่ 3/1  เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงาน

### ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้(ติดตามและประเมินผล

### การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561)

ส่วนที่  1        ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เทศบาลตำบลบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

2.  วัน / เดือน / ปี   ที่รายงาน         ตุลาคม พ.ศ. 2561

ส่วนที่  2        ยุทธศาสตร์และโครงการในปี   2561

3.   ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ(แล้วเสร็จ) |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงและการท่องเที่ยว 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี ส่วนร่วมของประชาชน | 24 37 8 2 4 11 19 | 16 25 3 1 2 9 10 |
| รวม | 105 | 66 |

สรุปดังนี้  1. งบประมาณตั้งไว้ตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561    จำนวน   50,136,200     บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย(ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61)  จำนวน  14,757,933.28   บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  29.44 ของงบประมาณที่ตั้งตามแผนพัฒนา ปี 2561

2. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561           จำนวน   105   โครงการ

จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61)  จำนวน   66   โครงการ

จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  62.86  ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายส่ง) หมู่ที่ 2 บ้านบางเก่า | หมู่ที่ 2 บ้านบางเก่า | มี.ค. 61 | 47,000 | 47,000 | แล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายสง่า) หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ | หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ | มี.ค. 61 | 34,000 | 34,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชายคลอง) หมู่ที่ 4 บ้านท่า | หมู่ที่ 4 บ้านท่า | มี.ค.-เม.ย. 61 | 452,000 | 452,000 | ดำเนินการ แล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางเขียว) หมู่ที่ 4 บ้านท่า | หมู่ที่ 4 บ้านท่า | มี.ค.–เม.ย. 61 | 466,000 | 465,000 | ดำเนินการ แล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายธีระ) หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | มี.ค.-เม.ย. 61 | 580,000 | 497,000 | ดำเนินการ แล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประไพภรณ์ สุขประเสริฐ) หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | เม.ย.-พ.ค. 61 | 805,000 | 565,440 | กำลังดำเนินการ (กันเงินเป็นรายจ่ายค้างปี) |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายเพียร) หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | ก.พ.-มี.ค. 61 | 353,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเงิน) |
| 8 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางเข้าโรงแรมยูเรเซีย)หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | เม.ย.-พ.ค. 61 | 409,000 | 424,000 | กำลังดำเนินการ (กันเงินเป็นรายจ่ายค้างปี) |
| 9 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายหน้าศาลากลางบ้าน)หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | เม.ย.-พ.ค. 61 | 593,000 | 495,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนโตนดหลวง) หมู่ที่ 9 บ้านโตนดหลวง | หมู่ที่ 9 บ้านโตนดหลวง | มี.ค.-เม.ย. 61 | 531,000 | 319,000 | กำลังดำเนินการ (กันเงินเป็นรายจ่ายค้างปี) |
| 11 | โครงการขยายไฟฟ้าภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า หมู่ 9 บ้านโตนดหลวง | หมู่ที่ 9 บ้านโตนดหลวง | มี.ค. 61 | 342,000 | 342,000 | กำลังดำเนินการ (กันเงินเป็นรายจ่ายค้างปี) |

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| 12 | โครงการขุดลอกคลองบ้านบางเก่า หมู่ที่ 1 และ 2 บ้านบางเก่า | หมู่ที่ 1,2 | เม.ย. 61 | 112,000 | 112,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการขุดลอกคลองบ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 | เม.ย. 61 | 112,000 | 112,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ(สายนาป่าช้า) หมู่ที่ 8 บ้านม่วง | หมู่ที่ 8 | เม.ย.-พ.ค. 61 | 732,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเงิน) |
| 15 | โครงการขุดลอกร่องน้ำบางเก่า หมู่ที่ 1 และ 2 บ้านบางเก่า | หมู่ที่ 1, 2 | มิ.ย.-ก.ค. 61 | 737,000 | 737,000 | ดำเนินการแล้วโดย สนง. เจ้าท่าภูมิภาคฯ |
| 16 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านบางเกตุ | หมู่ที่ 7 | ก.พ.-ก.ย. 61 | 4,110,000 | 4,110,000 | ดำเนินการแล้วโดยอบจ.เพชรบุรี |
| 17 | อุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำเพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า | หมู่ที่ 9 | มี.ค. 61 | 623,000 | 622,322.82 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (สายนาป่าช้า) | หมู่ 8 | ก.ย.61 | 900,000 | 900,000 | กำลังดำเนินการ (กันเงินเป็นรายจ่ายค้างปี) |
| 19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ คสล.และบ่อพัก หมู่ 9 | หมู่ 9 | - | 1,577,000 | - | บรรจุในแผน |
| 20 | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายนาเกลือ) | หมู่ที่ 4 | - | 75,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 21 | ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (Recycling) (สายคันคลองชลประทาน) | หมู่ที่ 8 | - | 4,290,000 | -. | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 22 | ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมดวงโคมหมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 | - | 100,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 23 | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | - | 1,400,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 24 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 -9 | หมู่ 1-9 | - | 300,000 | 191,000 | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | 22 โครงการ | - | - | 19,680,000 | 9,524,762.82 |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 1 :  - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2561)                จำนวน  24 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	                                    จำนวน 16  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 66.67     ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  48.40 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

(ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  17  โครงการ)

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อวัสดุการศึกษา | ศพด. ทต.บางเก่า | พ.ค. 61 | 50,000 | 8,745 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม พุทธบุตร | โรงเรียนวัดโตนดหลวง | มิ.ย.-ก.ค. 61 | 50,000 | 25,120 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 | ทต.บางเก่า | ม.ค. 61 | 30,000 | 24,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเก่า จำนวน 49,822 บาท 2. โรงเรียนวัดโตนดหลวง จำนวน 488,631 บาท 3. โรงเรียนบ้านบางเก่า จำนวน 126,470 บาท 4. โรงเรียนบ้านบางเกตุ จำนวน 99,643 บาท | โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ทต.บางเก่า/ ศพด. ทต.บางเก่า | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 795,000 | 668,034.46 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านบางเกตุ จำนวน 208,000 บาท 2.โรงเรียนบ้านบางเก่า จำนวน 264,000 บาท 3.โรงเรียนวัดโตนดหลวง จำนวน 1,020,000 บาท | โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 1,500,000 | 1,457,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเก่า จำนวน 127,400 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 44,200 บาท | ศพด. ทต.บางเก่า | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 207,000 | 168,900 | ดำเนินการแล้ว |

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 7 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | หมู่ 1-9 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 78,000 | 78,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 573 คน | หมู่ 1-9 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 4,550,000 | 4,352,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | หมู่ 1-9 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 1,145,000 | 1,044,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลบางเก่า | หมู่ 8 บ้านม่วง | ส.ค. 61 | 10,000 | 9,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 | หมู่ 1-9 | เม.ย. 61 | 10,000 | 9,920 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | อุดหนุนกลุ่มอาชีพ | หมู่ 7 บ้านบางเกตุ | พ.ค. 61 | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการเทศบาลตำบลบางเก่าเคลื่อนที่ | หมู่ 1-9 | ก.พ. 61 | 5,000 | 600 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | เศรษฐกิจพอเพียง | หมู่ 1 -9 | - | 50,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 15 | อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล บางเก่า | หมู่ 8 บ้านม่วง | ก.ค. 61 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางเก่าคัพ ครั้งที่ 22 ปี 2561 | หมู่ 1-9 | ก.พ.-มี.ค.61 | 130,000 | 91,160 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ | ทต.เขาย้อย | พ.ค.-มิย. 61 | 30,000 | 7,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | ทต.บางเก่า | ม.ค. 61 | 90,000 | 75,100 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ | หมู่ 1-9 | เม.ย. 61 | 50,000 | 18,420 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | สานสายใยรักแห่งครอบครัว | พื้นที่ทต.บางเก่า | - | 10,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 21 | เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก | หมู่ 1-9 | - | 155,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 22 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย | ศพด. ทต.บางเก่า | มิ.ย. 61 | 10,000 | 8,632 | ดำเนินการแล้ว |

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |
| 23 | ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | หมู่ 1- 9 |  | 30,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 24 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | หมู่ 1 - 9 | ก.พ.61 | 30,000 | 29,900 | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ อสม. ตำบลบางเก่า | หมู่ 1- 9 | - | 66,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 26 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | หมู่ 1- 9 | - | 20,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 27 | โครงการกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด | หมู่ 1-9 | ธ.ค.60-ม.ค.61 | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 28 | สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน | ศูนย์สาธารณสุข ทต.บางเก่า | เม.ย. 61 | 150,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 29 | อุดหนุนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลบางเก่า | ทต.บางเก่า | ม.ค. 61 | 90,000 | 90,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 30 | อุดหนุนอำเภอชะอำโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด | อำเภอชะอำ | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 31 | อุดหนุนอำเภอชะอำโครงการป้องกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อำเภอชะอำ | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 32 | อุดหนุนอำเภอชะอำโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด | อำเภอชะอำ | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 5,000 | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี | จังหวัดเพชรบุรี | - | 50,000 | - | บรรจุในแผนไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 34 | ค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ | หมู่ 1-9 | ก.ค.61 | 45,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 35 | ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | หมู่ 1 -9 | ส.ค.61 | 90,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 36 | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแทรกซ้อนในกลุ่มคนอ้วน | หมู่ 1 -9 | ก.ย.61 | 45,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 37 | จัดซื้อพัดลมติดเพดาน | ศพด. ทต.บางเก่า | มี.ค.61 | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | 37 โครงการ | - | - | 9,656,000 | 8,243,731.46 |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 2 :  - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2561)                จำนวน  37 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	                                    จำนวน  25  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 67.57  ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ   85.37  ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

(ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  54  โครงการ)

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| 1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล | ทต.บางเก่า | ธ.ค.60,เม.ย.61 | 60,000 | 0 | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 2 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยต่างๆ | ทต.บางเก่า | ธ.ค.60, ม.ค.61 | 7,200 | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ | ทต.บางเก่า | - | 5,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 4 | จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและป้องกันสาธารณภัย | ทต.บางเก่า | - | 70,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 5 | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 2561 | ทต.บางเก่า | มิ.ย. 61 | 50,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับประชาชน | ทต.บางเก่า | ก.ย. 61 | 20,000 | 12,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | อปพร. ทต.บางเก่า | มี.ค.61 | 100,000 | 73,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ | พื้นที่ ทต.บางเก่า | - | 300,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | 8 โครงการ |  | - | 612,200 | 86,100 |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 :  - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2561)                จำนวน  8 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	                                    จำนวน  3  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 37.50      ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 14.06    ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

(ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  2  โครงการ)

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยว | ทต.บางเก่า | พ.ย. 60 | 3,000 | 3,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำร่มเห็ดชายหาด หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | - | 20,000 | - | บรรจุในแผนไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 23,000 | 3,000 |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 :  - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2561)                จำนวน  2 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	                                    จำนวน  1  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 50.00  ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.04 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

(ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  1  โครงการ)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ทต.บางเก่า | ส.ค. 61 | 10,000 | 6,100 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา | พื้นที่ ทต.บางเก่า | - | 20,000 | - | บรรจุในแผนไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 3 | โครงการขยะเป็นศูนย์ | ทต.บางเก่า | มิ.ย. 61 | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเงิน) |
| 4 | โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา | พื้นที่ ทต.บางเก่า | ม.ค.-ก.ย. 61 | 50,000 | 17,900 | ดำเนินการแล้ว |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 130,000 | 24,000 |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 5 :  - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2561)                จำนวน  4 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	                                    จำนวน  2  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 50.00  ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 18.46 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

(ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  2  โครงการ)

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการเล่น เพลงโนเน | หมู่ 9 | ส.ค. 61 | 10,000 | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการวันพ่อแห่งชาติ | ทต.บางเก่า | ธ.ค. 60 | 40,000 | 0 | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 3 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | หมู่ 1 – 9 | ส.ค. 61 | 20,000 | 0 | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 4 | โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใสใจดนตรีไทย | ทต.บางเก่า | ส.ค. 61 | 10,000 | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | หมู่ 1 – 9 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 60,000 | 0 | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561 | ทต.บางเก่า | เม.ย. 61 | 30,000 | 4,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการเนื่องในวันเข้าพรรษา | หมู่ 1-9 | ก.ค. 61 | 20,000 | 600 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง | พื้นที่ ทต.บางเก่า | - | 5,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 32ประจำปี 2561 | อุดหนุนอำเภอชะอำ | ม.ค.-ก.พ.61 | 40,000 | 40,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆประจำปี 2561 | อุดหนุนอำเภอชะอำ | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 20,000 | 0 | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 11 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 32ประจำปี 2561 | อุดหนุน จ.เพชรบุรี (ค่าพุ) | - | 60,000 | - | บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| รวม | 11 โครงการ | - | - | 315,000 | 55,100 |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 6 :  - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2561)                จำนวน  11 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	                                    จำนวน  9  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 81.82  ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 17.49 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

(ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  9  โครงการ)

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่และน่าทำงาน (5 ส) | ทต.บางเก่า | ต.ค.60-ก.ย.61 | 5,000 | 0 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย | พื้นที่ ทต.บางเก่า | - | 100,000 | - | บรรจุในแผน |
| 3 | จัดทำจดหมายข่าว ทต.บางเก่า | ทต.บางเก่า | ต.ค.60-ก.ย.61 | 20,000 | 0 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | หมู่ 1-9 และ ทต.บางเก่า | ต.ค.60-ก.ย. 61 | 50,000 | 42,620 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการจ้างเหมาต่อสัญญา Website ของ ทต.บางเก่า | ทต.บางเก่า | พ.ย. 60 | 3,000 | 3,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | จัดทำวารสารรายงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลบางเก่า | ทต.บางเก่า | - | 30,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 7 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ ประจำปี 2561 | พื้นที่ภาคเหนือ | ธ.ค.60-ม.ค.61 | 200,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | อบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง | - | - | 300,000 | - | บรรจุในแผน |
| 9 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | หมู่ 1 - 9 | มี.ค.-เม.ย.61 | 30,000 | 5,420 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันท์ | พ.ค. 61 | 5,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | พัฒนาศักยภาพบุคลากร | - | - | 350,000 | 82,300 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า | ทต.บางเก่า | - | 200,000 | - | บรรจุในแผนไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 13 | จัดซื้อวัสดุ - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ทต.บางเก่า | พ.ย.60,ก.พ.61,พ.ค.61,ส.ค.60 | 1,000,000 280,000 | 78,940 | ดำเนินการแล้ว |
|  | - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ทต.บางเก่า | ธ.ค.60,เม.ย.61,ส.ค.61 | 190,000 | 100,138 | ดำเนินการแล้ว |
|  | - จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ทต.บางเก่า | พ.ย.60,เม.ย.60ส.ค.61 | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |
| 13 (ต่อ) | จัดซื้อวัสดุ(ต่อ) - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ทต.บางเก่า | พ.ย.60,เม.ย.ส.ค.61 | 200,000 | 9,195 | ดำเนินการแล้ว |
|  | - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | ทต.บางเก่า | ต.ค.60,ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.61 | 60,000 | 17,596 | ดำเนินการแล้ว |
|  | - จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ทต.บางเก่า | ต.ค..60-ก.ย.61 | 610,000 | 431,490 | ดำเนินการแล้ว |
|  | - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ทต.บางเก่า | ธ.ค.60,เม.ย.61 | 12,000 | 3,840 | ดำเนินการแล้ว |
|  | - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ทต.บางเก่า | ต.ค.60-ก.ย.61 | 5,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | - จัดซื้อวัสดุเครื่องนอน | ศพด. ทต.บางเก่า | เม.ย. 61 | 20,000 | 9,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | เช่าที่ดิน | ทต.บางเก่า | ต.ค.60-ก.ย.61 | 12,000 | 11,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า | ทต.บางเก่า | - | 500,000 | - | บรรจุในแผนไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| 16 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี | หมู่ 1 - 9 | ธ.ค.60, มี.ค.60 | 20,000 | 4,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า | ทต.บางเก่า | - | 10,000,000 | - | บรรจุในแผน |
| 18 | ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | ทต.บางก่า | - | 5,000,000 |  | บรรจุในแผนไม่ได้อนุมัติงบประมาณ |
| 19 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน - จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ - จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กมีกระจก - จัดซื้อเก้าอี้ทำงานหลังสูง - จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ 4 ที่นั่ง พร้อมที่วางของ - จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา - จัดซื้อโต๊ะประชุมชุดเล็กขนาด 6 ที่นั่ง - จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาชุดใหญ่ - จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 3 ชุด - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล (ขาว – ดำ) | ทต.บางเก่า | ก.ย. 61 | 1,865,000 700,000 | - 93,500 94,500 67,500 22,500 9,000 27,500 29,000 6,000 30,000 100,000 120,000 | กันเงินเป็นรายจ่ายค้างปี |

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

| ลำดับที่ | โครงการ | พื้นที่ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ/ที่มา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |
| 19(ต่อ) | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ต่อ) 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | ทต.บางเก่า | พ.ย.60, ส.ค.61 | 300,000 | 180,000 36,000 34,800 |  |
|  | 3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน | ทต.บางเก่า | ธ.ค. 60 | 800,000 | - | ไม่ได้ ดำเนินการ (โอนเงิน) |
|  | 3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 1.จัดซื้อเครื่องทำความเย็น จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท 2.จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 9,400 บาท | ทต.บางเก่า | ก.ย. 61 | 40,000 | 10,000 9,400 | กันเงินเป็นรายจ่ายค้างปี |
|  | 4.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร | ทต.บางเก่า | ธ.ค. 60 | 25,000 | - | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| รวม | 19 โครงการ | - | - | 19,735,000 | 1,668,239 | - |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 7 :  - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2561)               จำนวน  19  โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	                                   จำนวน  10 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 52.63  ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2561)

(ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  10  โครงการ)

ส่วนที่  3    ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 87 % | 8% | 2 % |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 89% | 7 % | 1 % |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 87 % | 9 % | 5 % |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 95 % | 9 % | 5 % |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 93 % | 9 % | 5 % |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 75 % | 7 % | 2 % |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 96 % | 9 % | 0 % |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 90 % | 9 % | 0 % |
| ภาพรวม | 89.00% | 8.37 % | 2.50% |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่    1    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างเมืองระบบสาธารณูปโภค

สู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่

1.  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 10 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 10 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 10 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 10 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| ภาพรวม | 9.25 |

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนการดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังการดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1.ไฟฟ้าส่องสว่าง | ครัวเรือน | 1,120 | 1,235 | - |

###### ยุทธศาสตร์ ที่   2   การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8.5 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 8.5 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| ภาพรวม | 8.81 |

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนการดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังการดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์มากขึ้น 2. เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 4. ชุมชนเข้มแข็งขึ้น | คน คน คน | 300 250 250 | 300 250 250 | - - - |

ยุทธศาสตร์ ที่   3   การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของชุมชน

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 9.5 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9.5 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.5 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9.5 |
| ภาพรวม | 8.87 |

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนการดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังการดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. ความสงบและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและของรัฐ | คน | 2,740 | 2,740 | - |

ยุทธศาสตร์ ที่   4    การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.5 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 7 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.5 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 7.5 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| ภาพรวม | 8.18 |

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนการดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังการดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางเก่า | คน | 150 | 350 | +200 |

ยุทธศาสตร์ ที่   5    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| ภาพรวม | 8.56 |

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนการดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังการดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1.ขยะมูลฝอยตกค้างลดลง | ถัง | 9 | 9 |  |

ยุทธศาสตร์ ที่  6 ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 9.5 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.5 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 9 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9.5 |
| ภาพรวม | 8.75 |

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนการดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังการดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| ประชาชนเข้าร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป | คน | 450 | 750 | +300 - |

ยุทธศาสตร์ ที่  7    การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 9 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 9 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.5 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม | 10 |
| ภาพรวม | 9.00 |

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนการดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังการดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วน ราชการเพิ่มขึ้น 2. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ ติดต่อราชการเพิ่มมากยิ่งขึ้น | คน คน | 2,500 180 | 3,000 290 | +1,000 +110 |

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางเก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561)

แบบที่  3 / 2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในภาพรวม

วัตถุประสงค์    : เทศบาลตำบลบางเก่ามีหน้าที่ให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล

บางเก่า เพื่อพัฒนาตำบลบางเก่าให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางเก่าให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสอบถามว่าท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดหลังจากที่เทศบาลตำบลบางเก่าได้ดำเนินจัดทำโครงการพัฒนาให้แก่พื้นที่ของท่าน

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี      ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี     ( 6 )  มากกว่า 60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว         ( 4 )  รับจ้าง

( 5 )  นักเรียน นักศึกษา             ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ............................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |  |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น |  |  |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |

แบบที่   3 / 3     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี      ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี     ( 6 )  มากกว่า 60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว         ( 4 )  รับจ้าง

( 5 )  นักเรียน นักศึกษา             ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ...........................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลบางเก่าเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |

แบบที่   3 / 3     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี   ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี  ( 6 )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว        ( 4 )  รับจ้าง

( 5 )  นักเรียน นักศึกษา            ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ............................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในการพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบล

บางเก่าเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |

แบบที่   3 / 3     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี   ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี  ( 6 )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว         ( 4 )  รับจ้าง

( 5 )  นักเรียน นักศึกษา     ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ..................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของในเทศบาลตำบลบางเก่าพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาล

ตำบลบางเก่าเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมรส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |

แบบที่   3 / 3     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของในเทศบาลตำบลบางเก่าภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน     การพาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี    ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี   ( 6 )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว         ( 4 )  รับจ้าง

( 5 )  นักเรียน นักศึกษา     ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ............................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของในเทศบาลตำบลบางเก่าการพัฒนาด้านการ

วางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้

คะแนนเทศบาลตำบลบางเก่าเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |

แบบที่   3 / 3     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของในเทศบาลตำบลบางเก่าใน

ภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี    ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี   ( 6 )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	( 4 )  รับจ้าง

( 5 )  นักเรียน นักศึกษา     ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ............................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในการพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้

คะแนนเทศบาลตำบลบางเก่าเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |

แบบที่   3 / 3     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของในเทศบาลตำบลบางเก่าใน

ภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี    ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี   ( 6 )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว        ( 4 )  รับจ้าง

5 )  นักเรียน นักศึกษา     ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ............................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในการพัฒนาด้าน

การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้คะแนนเต็ม  10

ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลบางเก่าเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |

แบบที่   3 / 3     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่  1       ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ			(1 )  ชาย			( 2 )  หญิง

2.  อายุ			( 1 )  ต่ำกว่า  20  ปี		( 2 )  20 -30  ปี   ( 3 )  31 - 40  ปี

( 4 )  41 - 50  ปี		( 5 )  51 - 60  ปี  ( 6 )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		( 1 )  ประถมศึกษา		( 2 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

( 3 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	( 4 )  ปริญญาตรี

( 5 )  สูงกว่าปริญญาตรี		( 6 )  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก		( 1 )  รับราชการ			( 2 )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

( 3 )  ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว        ( 4 )  รับจ้าง

( 5 )  นักเรียน นักศึกษา            ( 6 )  เกษตรกร

( 7 )  อื่น  ๆ............................................................................................................

ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า

5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าในการพัฒนาด้าน

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้คะแนน

เต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลบางเก่าเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชน ทราบ |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม |  |

# Text boxes

14