บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า	โทร.  0 3250 3056

ที่  พบ 53301 /				วันที่เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่องรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561(ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคมพ.ศ.2560 ถึง 15 มีนาคม

พ.ศ. 2561)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

1.  เรื่องเดิม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2548 ข้อ 29และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2.  ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2561)และได้มีการประชุมเมื่อพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวดิฉัน              นางสาวดวงสมร บุญผาจักร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินการติดตามและประเมินผลดังกล่าวด้วย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เสร็จสิ้นแล้วมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้และขอสรุปรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2561)ดังนี้

ติดตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาครบทั้ง 7 ยุทธศาสตร์            จำนวน 98 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 47,379,000 บาท  เทศบาลตำบล	บางเก่าได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                  จำนวน 40,000,000บาท สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การ

-2-

พัฒนาทั้ง 7 ด้าน จำนวน 68โครงการ งบประมาณ  23,390,200บาท แยกเป็นเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลบางเก่าจำนวน 18,543,200บาท งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4,110,000 บาท และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี จำนวน 737,00บาท 	รายละเอียดการประเมินผลแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 22 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ2 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 งบประมาณทั้งหมดตามแผน จำนวน 17,203,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 669,322.82 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.89 ผลของการดำเนินการประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรมากยิ่งขึ้น

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 33 โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ  11 โครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 งบประมาณทั้งหมดตามแผนจำนวน 9,461,000 บาทเบิกจ่าย แล้วจำนวน 3,487,675.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.86 ผลการดำเนินการ เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเก่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้	ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเก่าได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการรัฐทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ	ชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7โครงการงบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 512,000 บาทยังไม่มีการดำเนินการโครงการ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 23,000 บาท ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 60,000 บาท ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จำนวน 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  1 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 250,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.70 ผลการดำเนินงานเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมตามประเพณี และสามารถเผยแพร่ให้ลูกหลานได้สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.58 งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน 19,735,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 261,895 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.33  ผลของการดำเนินงานการ

-3-

ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อราชการ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการได้ทั่วถึงและรวดเร็ว

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการ จำนวน 98 โครงการ งบประมาณ 47,379,000 บาท   ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.41 ของโครงการตามแผนพัฒนาปี 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน  4,458,693.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณ

2. ปัญหาข้อจำกัดด้านอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย

3. ปัญหาด้านการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานล่าช้า

4. ปัญหาด้านการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแล้วแต่ไม่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณ   หรือดำเนินการได้

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก	หน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจตามโครงการ

2. เห็นควรประสานหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจและพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

3. เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบางเก่า บรรลุตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2561) เทศบาลตำบลบางเก่าสามารถดำเนินการได้เพียง 20โครงการ คิดเป็นร้อยละ  20.41ของโครงการตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ที่มีทั้งหมดจำนวน 98 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,458,693.08 บาท 	คิดเป็นร้อยละ 9.41 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีทั้งหมด จำนวน 47,379,000 บาท หากไม่เร่งรัดติดตามอาจทำให้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้กรอบเวลาที่กำหนด

4. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตรวจสอบโครงการว่าอยู่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะหากกำหนดโครงการขึ้นมาแล้วจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก่อนบรรจุ	เข้าแผนพัฒนาของเทศบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลตำบลบางเก่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

-4-

3.  ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ข้อ 29 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  ข้อ 13

4.  ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561(ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2561 ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 ข้อ 29 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 จึงเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561    (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2561) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.  ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)				(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงสมร บุญผาจักร)		(นางสาวพิชามญชุ์ ชมชื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)										(นางสาววาสนา  เกิดสว่าง)

ปลัดเทศบาล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

(ลงชื่อ)

(นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี)								นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า